## Slide 1: Marco de trabajo ágil para el desarrollo de soluciones BPM-SOA en Pymes
John Eddie Quispe Coila
Analista de Sistemas
jquispecoil@gmail.com
CAPÍTULO 4

## Slide 2: Ágil - BPM
CALIDAD
KPI
Fundamental
TO BE
WS
Básico
BPMN
Sprint Fundamental
Sprint Básico
Portal
Funcional
BPM
1 – 4 semanas
Desarrollar AS IS – TO BE
1 -4 semanas
Implementar proceso de sistema
2-6 semanas
Proceso + Servicios Web
Proceso + Otros Componentes
Pruebas funcionales y de sistema
Sprint Funcional
Requerimientos
Distribución
A. Procesos
A. Sistemas
A. Procesos
A. Programador (es)
A. Procesos
A. Programador (es)
A. Calidad
1 – 4 semanas
Definición de proceso
E licitación y especificación de requerimientos
1 semana
Entrega del producto
IEEE 730
Pruebas automatizadas
Integración continua
BPMS Open Source
Arquitecto SW
A. Procesos
A. Procesos
A. Sistemas
DESARROLLO
PRINCIPIOS
HERRAMIENTA
IEEE 830
Implementar servicios web
Definir servicios web
Descubrimiento de servicios web
Inicio
Análisis
Diseño
Construcción
Integración y pruebas
Distribución
29110 – Impl.

## Slide 3: Proceso de Implementación de Software
Integración y
KPI
Fundamental
TO BE
WS
Básico
BPMN
Portal
Funcional
BPM
Pruebas y distribución
DESARROLLO
Requerimientos
Alineación del Proceso de Gestión del Proyecto dentro del Marco de Trabajo
ISO/IEC 29110 Software engineering - Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs)
(Management and Engineering Guide (TR 29110-5))
IMPLEMENTACIÓN
Inicio de Implementación del Software
Análisis de Requisitos del Software
Arquitectura y Diseño Detallado del Software
Construcción del Software
Integración y Pruebas del Software
Entrega de Producto
Plan de proyecto
Repositorio del proyecto
Resultados de Validación
Resultados de Verificación
Registro de Trazabilidad
Especificación de Requisitos
Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba
Diseño de Software
Componentes de Software
Solicitud de Cambio*
Reporte de Pruebas
Configuración del Software*
Manual de Operaciones
Manual de Usuario
Software
Manual de Mantenimiento
Inicio de Implementación del SW
Análisis de Requisitos del SW
Arquitectura y Diseño Detallado del SW
Construcción del SW
Integración y Pruebas del SW
Entrega de Producto